ACTA CIRCUNSTANCIADA

DE VERIFICACIÓN FÍSICA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN, LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Acta de Verificación Física del estado que guardan los trabajos ejecutados, al amparo del contrato de obra pública No. (      ), bajo la condición de pago sobre la Base de Precios Unitarios, cantidades mínimas y máximas celebrado con la empresa “XXXXXXXXXXXXXX”, representada por XXXXXX, para llevar a cabo la realización de los trabajos denominados (       ).

1.-   LUGAR Y FECHA:

I.1.- En las instalaciones que ocupa “EL PROVEEDOR”, ubicado en (    ),  siendo las 0:00, del __ de ______ de ____, las partes que intervienen en este acto, se levanta la presente Acta Circunstanciada de Verificación Física para  determinar el estado que guardan los trabajos ejecutados.

2.- ASISTENTES:

2.1.-Por “EL INIFED”, comparece:

El, Titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura en el Estado de (    )  del “INIFED”, quien se identifica con credencial de elector número xxxxxxxxxxx expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.

Por “EL PROVEEDOR” comparece:

2.2.-El (     ),  en su carácter de Representante Legal, personalidad que tiene reconocida en términos del contrato No. (     ) cuyo objeto es(      ), en adelante “EL CONTRATO”.

3.- ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

| Contrato Número: |  |
| --- | --- |
| Fecha de suscripción del contrato: |  |
| Objeto: |  |
| Monto mínimo: | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| Monto máximo: | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| Anticipo: | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| Fecha de entrega de Anticipo: |  |
| Tipo de contrato: | Licitación Pública Nacional. |
| Proveedor: |  |
| Plazo de ejecución: | 000 días naturales. |

4.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Conforme al Período Contractual No.XXXXXXXXXXX

| - Fecha original de inicio de los trabajos conforme al contrato: | d/m/a | xxx días naturales |
| --- | --- | --- |
| - Fecha original de terminación de los trabajos conforme al contrato: | d/m/a |  |
| - Fecha original del inicio de los trabajos de la Etapa I del contrato Toma de Pruebas y Logística: | d/m/a | xx días naturales |
| - Fecha original de terminación de los trabajos de la Etapa I del contrato “Toma de Pruebas y Logística” | d/m/a |  |
| - Fecha original del inicio de los trabajos de la Etapa II del contrato “Construcción e Instalación”: | d/m/a | xx días naturales |
| - Fecha original de terminación de los trabajos de la Etapa II del contrato “Construcción e Instalación”: | d/m/a |  |
| - Fecha original de inicio de los trabajos de la Etapa III del contrato “Mantenimientos”: | d/m/a | xxx días naturales (24 meses un mantenimiento por mes) |
| - Fecha original de terminación de los trabajos de la Etapa III | d/m/a |  |

Conforme al período de ejecución según Convenio No.XXXXXXXXXXX

| - Fecha de inicio de los trabajos: | d/m/a | xxx días naturales |
| --- | --- | --- |
| - Fecha de terminación de los trabajos: | d/m/a |  |
| - Fecha de inicio de los trabajos de la Etapa I Toma de Pruebas y Logística: | d/m/a | xxx días naturales (incluyendo convenio) |
| - Fecha de terminación de los trabajos de la Etapa I “Toma de Pruebas y Logística” | d/m/a |  |
| - Fecha de inicio de los trabajos de la Etapa II “Construcción e Instalación”: | d/m/a | xxx días naturales |
| - Fecha de terminación de los trabajos de la Etapa II “Construcción e Instalación”: | d/m/a |  |
| - Fecha de inicio de los trabajos de la Etapa III “Mantenimientos”: | No se llevó acabo la etapa en comento (en caso de que aplique colocar esta nota) |  |
| - Fecha de terminación de los trabajos de la Etapa III |  |  |
| - Conforme al convenio ( ), fecha modificada de terminación de los trabajos de la Etapa I del contrato de “Toma de Pruebas y Logística” de los Sistemas Bebederos: | d/m/a |  |
| - Conforme al convenio ( ), fecha modificada de terminación de los trabajos de la Etapa II del contrato “Construcción e Instalación de los “Sistemas Bebederos”: | d/m/a |  |
| - Conforme al convenio ( ), fecha modificada de terminación de los trabajos de la Etapa III, del contrato “Mantenimientos” de los Sistemas Bebederos el: | d/m/a |  |
| Reanudación de la Toma de Pruebas y Logística el d/m/a y hasta el d/m/a, e inicio de construcción e instalación de los trabajos, d/m/a, y hasta el d/m/a, sin modificar el período de ejecución y el monto considerados originalmente. (COLOCAR ESTE PÁRRAFO EN CASO DE QUE APLIQUE) |  |  |

5.- Descripción Física de los Trabajos.

Los trabajos realizados consistieron en la "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE BEBEDERO CON SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, REGION X, PARTIDA X, QUE COMPRENDE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE XXXXXX".

El presente contrato se encuentra constituido por las siguientes etapas y partidas las cuales se muestran a continuación:

Etapa I. Toma de pruebas y logística, Etapa II. Construcción e Instalación y Etapa III. Mantenimientos.

| CÓDIGO | PARTIDA | IMPORTE POR PARTIDA C/I.V.A | % PARTIDA | MONTO EJECUTADO C/I.V.A | % EJECUTADO | PAGADO C/I.V.A INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARTIDA PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA CIMENTACIONES |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA HERRERIA Y CANCELERÍA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA ESTRUCTURA Y CUBIERTA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA SISTEMA DE POTABILIZACION |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
|  | COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

6.- Desarrollo de los Trabajos:

Etapa I. Toma de pruebas y logística, consiste en tomar la prueba inicial en la toma domiciliaría del plantel, la cual deberá contener referencias visuales que acrediten la visita al plantel fecha y día, fotografía en la que aparezca la autoridad educativa del plantel y su envío al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para su dictaminación sobre el Sistema de Potabilización a emplear.

Etapa II. Construcción e Instalación, consta de trabajos tales como: trazo y nivelación, cortes, demoliciones de pisos y firmes, excavaciones en cepas, cimbra con madera de pino, suministros y habilitado de estructuras, colocación de concreto  para firmes, suministros e instalaciones de tubería de PVC sanitario, suministros y colocaciones de puertas a base de lámina perfiles tubulares, montajes de estructuras de acero estructural, colocación de soleras de acero para fijación de estructura, colocación de láminas de policarbonato, colocación de tinacos verticales, suministros y colocaciones de sistemas presurizadores tipo hidroneumático, suministros y colocaciones de tubería de 25 mm  de polipropileno , conectores hembra de 25mm, tee de 25mm de polipropileno, suministro y colocaciones de codos de 90°x 25mm de polipropileno, suministros y colocaciones de válvulas de paso de 25mm de diámetro de polipropileno, suministros y colocaciones de reducciones bushing de 75 x 25 mm de polipropileno, suministros y colocaciones de tuercas unión de 25mm  de polipropileno, suministros y colocaciones de reducciones bushing de 75 x 19 mm, suministros y colocaciones de niples de 19mm polipropileno, suministros y colocaciones de medidores de chorro múltiple,  sistemas de potabilización, muebles bebederos todos en acero inoxidable (10 modelos diferentes), suministros y colocaciones de tubos conduit pared delgada, 25mm, suministros y colocaciones  de tubos de pvc tipo pesado de 25mm, suministros y colocaciones de poliductos de 25mm, suministros y colocaciones de codos de 90° de pvc tipo pesado de 25mm, suministros y colocaciones de codo de 90° conduit 25 mm, galvanizado pared delgada, suministros y colocaciones de codos de  90° poliductos de 25 mm, suministros y colocaciones de centros de carga 2 Polos de 10/50A, 120/240/ VCA, tipo QOD2 F, NEMA 1 IF 3H, suministros y colocaciones de interruptores termo magnéticos tipo Q o 2P 15-QOo250 de 2 x 10 hasta 50 AMPERES, suministros e instalaciones de cable THW calibre # 8, #10, #12 y #14.

Etapa III. Mantenimientos. Estos constan de Mantenimientos mensual preventivos-correctivos, Suministros y colocaciones de placas de identificación del programa elaborada en aluminio fotograbado.

7.- Verificación de los Trabajos de Conformidad con el Artículo 64 de la LOPSRM. (El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su Responsabilidad).

COLOCAR CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS COMPLETOS PARA COBRO LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LA UNIDAD, CANTIDAD, P.U. DEL CONCEPTO A COBRAR.

Tabla 1.  Verificación

Registro de (Muebles bebederos completos con Sistemas de potabilización autorizados

por el IMTA).

Tabla 2. Verificación

Registro de (Sistemas de potabilización autorizados por el IMTA).

Tabla 3.

CONTEO DE ELEMENTOS POR CCT, PARTIDA Y CONCEPTO.

Tabla 4.

CONTEO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTIDA, CONCEPTO, INSUMOS Y BÁSICOS)

Aclaraciones:

- Tabla 1.  Se deberá registrar el mueble bebedero completo con su Sistema de Potabilización autorizado por el IMTA.

- Tabla 2. Se deberá registrar el Sistema de potabilización autorizado por el IMTA.

- Tabla 3. Anexo A, (Conteo de elementos por CCT, partida y concepto, será necesario se coloque el código al que se hará referencia, los dictámenes y/o convenios de sustituciones por plantel).

- Tabla 4. Anexo B (Conteo de Insumos para la entrega de materiales por partida, concepto, insumos y básicos, será necesario se coloque el código que corresponda para mayor rapidez en su localización, y/o convenios de sustituciones por plantel).

8.- ANEXO FOTOGRÁFICO POR ETAPA DE EJECUCIÓN. (No hay límite para la colocación de fotografías)

(Colocar breve descripción fotográfica del estado que guardan los trabajos pendientes de recibir)

Etapa I. Toma de pruebas y logística

Etapa II “Construcción e Instalación”

Etapa III. Mantenimientos.

8.- LUGAR EN DONDE SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

El o (la)xxxxxxxxxxxx, actualmente Titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura en el Estado de xxxxxxxxxxx de “EL INIFED”, verificó en el (lugar en donde se llevó a cabo la verificación de los trabajos) que los insumos a entregar por “EL PROVEEDOR” cumplen con el metraje plasmado en la estimación correspondiente así como con  sus (fotografías, fichas técnicas, instructivos, manuales, especificaciones técnicas y documentos adicionales todo esto en idioma español y bajo el sistema internacional de medidas).

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia, siendo las 00 :00 horas del día de su inicio, firmando por duplicado al margen y al calce de los que en ella intervienen.

POR EL INIFED

__________________________________

Residente de Obra

POR EL PROVEEDOR

___________________________________

Representante Legal de la Constructora

Esta hoja forma parte integral del Acta Circunstanciada de Verificación Física para Determinar el Estado que guardan los Trabajos Ejecutados, del Contrato No. (XXX) de fecha (d/m/a).